HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN TUYÊN HÓA			         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /NQ-HĐND	                         Tuyên Hoá, ngày       tháng      năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Nhà văn hóa thôn Bàu, xã Tiến Hóa tại Phụ lục số 18 Nghị quyết số

33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TUYÊN HÓA

KHÓA XX KỲ HỌP THỨ 10 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 04/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện;

Xét Tờ trình số 1211/TTr-UBND ngày 12/9/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa thôn Bàu, xã Tiến Hóa tại Phụ lục số 18 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa thôn Bàu, xã Tiến Hóa tại Phụ lục số 18 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa, cụ thể như sau:

- Quy mô đầu tư:

- Quy mô đầu tư đã phê duyệt : Công trình cấp IV, 1 tầng. Diện tích xây dựng 140m22, tổng diện tích sử dụng 90m2.

- Quy mô đầu tư điều chỉnh: Xây dựng nhà văn hóa với quy mô cấp III, 1 tầng. Diện tích xây dựng khoảng 312m2, diện tích sử dụng khoảng 215,3m2.

- Tổng mức đầu tư:

- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt : 810.000.000 đồng (Tám trăm mười triệu đồng chẵn).

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 1.700.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn).

- Cơ cấu nguồn vốn:

- Cơ cấu nguồn vốn đã phê duyệt : Vốn Đầu tư công ngân sách huyện 810.000.000 đồng.

- Cơ cấu nguồn vốn điều chỉnh: Vốn Đầu tư công ngân sách huyện: 960.000.000 đồng; vốn ngân sách xã: 740.000.000 đồng.

4. Thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện đã phê duyệt : Năm 2023.

- Thời gian thực hiện điều chỉnh: Năm 2024 - 2025.

5. Lý do điều chỉnh:

- Hiện nay thôn Bàu được sát nhập lại từ 2 thôn (Bàu 1 và Bàu 2) nên quy mô dân số cũng như số lượng đảng viên tăng lên, do đó cần điều chỉnh tăng quy mô nhà văn hóa để đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng; mặt khác, thôn Bàu thường xuyên bị ngập lụt nên cần nâng cao phần móng để phù hợp với thực tế tại địa phương.

- Biến động giá các loại vật liệu tăng cao do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và tình hình giá cả thị trường.

- Điều chỉnh cập nhật đơn giá VLXD và áp dụng các văn bản, định mức mới ban hành của Bô Xây dựng.

- Hiện nay xã đang thực hiện quy trình khảo sát thiết kế đường vượt lũ tại khu vực Bàu có liên quan đến độ cao phần nền của nhà văn hóa nên điều chỉnh thời gian thực hiện sang năm 2024 - 2025.

Điều 2. Ngoài nội dung điều chỉnh trên, các nội dung khác tại phụ lục số 18 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện Tuyên Hóa vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hoá khoá XX, Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày …./…./2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

| Nơi nhận: - Thường trực HĐND tỉnh (B/c); - UBND tỉnh (B/c); - Sở Tài chính; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Ban Thường vụ Huyện uỷ (B/c); - Tổ ĐBHĐND tỉnh ứng cử tại huyện; - TT HĐND, UBND,UBMT huyện; - Đại biểu HĐND huyện; - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; - TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; - Lưu: VT, TCKH. | CHỦ TỊCH Bùi Thanh Chuyên |
| --- | --- |

# Text boxes

DỰ THẢO